КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 февраля 2022 года                     № 34                                          с. Целинное

О подготовке проекта правил землепользования и застройки

Целинного муниципального округа

В соответствии с Уставом Целинного района, на основании статей 30-32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Курганской области от 30 декабря 2020 года № 140 «О перераспределении отдельных полномочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области и органами государственной власти Курганской области и внесении изменения в Закон Курганской области «О градостроительной деятельности в Курганской области», Администрация Целинного муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа.

2. Утвердить прилагаемый порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа.

3. Администрации Целинного муниципального округа:

1) подготовить техническое задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа;

2) учесть в подготавливаемом техническом задании на проект правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа положения, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, схеме территориального планирования Курганской области, схеме территориального планирования Целинного района, а также поступившие предложения заинтересованных лиц;

3) направить настоящее постановление и техническое задание на подготовку проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области для подготовки данного проекта (по согласованию);

4) обеспечить проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа.

4. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Целинного муниципального округа, обеспечить участие в подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа в пределах установленной компетенции.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа в письменном виде в течение 15 дней после опубликования настоящего постановления в отдел жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, связи, транспорта и дорожной деятельности Администрации Целинного муниципального округа, по адресу: Российская Федерация, 6141150, Курганская область, Целинный район, с. Целинное, ул. Советская, 66, кабинет №16.

Предложения заинтересованных лиц должны содержать:

1) краткое обоснование необходимости принятия предложений по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа;

2) описание результатов, для достижения которых вносятся предложения по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа.

6. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Целинного муниципального округа Курганской области курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                              	    А.В. Сытов

- Исп.: Балашов В.Н.,

- Тел.2-11-96

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 18 февраля 2022 № 34 «О подготовке проекта правил

землепользования и застройки Целинного муниципального округа Курганской области»

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа Курганской области

| Работа (мероприятие) | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Опубликование постановления Администрации Целинного муниципального округа «О подготовке проекта правила землепользования и застройки Целинного муниципального округа» и его на официальном сайте Целинного муниципального округа в сети «Интернет» |  | Администрация Целинного муниципального округа |
| Подготовка технического задания на подготовку проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа Сбор и анализ предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа |  | Администрация Целинного муниципального округа Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав Целинного муниципального округа (далее - Комиссия) |
| Подготовка проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа | В соответствие с действующим законодательством | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (далее - Департамент строительства) (по согласованию) |
| Назначение и проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа |  | Администрация Целинного муниципального округа |
| Направление проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа на доработку с учетом результатов общественных обсуждений или публичных слушаний (при необходимости) |  | Администрация Целинного муниципального округа Комиссия |
| Доработка проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа (при необходимости) | В соответствие с действующим законодательством | Департамент строительства (по согласованию) |
| Направление проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа в Думу Целинного муниципального округа на рассмотрение |  | Администрация Целинного муниципального округа |
| Доработка проекта правил и застройки Целинного муниципального округа, поступившего из Думы Целинного муниципального округа (при необходимости) | В соответствие с действующим законодательством | Администрация Целинного муниципального округа Комиссия Департамент строительства (по согласованию) |
| Направление доработанного проекта правил землепользования и застройки Целинного муниципального округа в Думу Целинного муниципального округа на рассмотрение |  | Администрация Целинного муниципального округа |