КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2022 года                         № 166                                          с. Целинное

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа

Курганской области на период 2022 - 2026 годы

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Целинного муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа Курганской области на период 2022 - 2026 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Целинного муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующий вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                                    А.В. Сытов

Исп. Церенок А.А.

Тел. 2-14-25

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 15.06.2022 №166 «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа Курганской области на период 2022-2026 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Целинного муниципального округа Курганской области на период 2022-2026 годы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа Курганской области на период 2022-2026 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Генеральный план Целинного муниципального округа |
| Цель муниципальной программы | Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации; - обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг |
| Задачи муниципальной программы | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры, - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры, - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов; - определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов; - формирование перечня необходимых технических мероприятий |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Целинного муниципального округа Курганской области |
| Исполнитель-координатор муниципальной программы | Администрация Целинного муниципального округа Курганской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Целинного муниципального округа Курганской области |
| Исполнители муниципальной программы | МУП «Водоканал» (по согласованию), Администрация Целинного муниципального округа Курганской области |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства, обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; - снижение количества аварий в системе теплоснабжения до 0,13 ед./км.; - снижение уровня потерь тепловой энергии до 10 %; - снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 30 %. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2026 годы: |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Общий объем первоочередного финансирования Программы на 2022– 2026 годы составляет 10,573 млн. руб. Финансовые затраты по источникам финансирования, в том числе: - регионального бюджета Курганской области составляет -10,292 млн. руб. 2022 г. - 1, 042 млн. руб. 2023 г. - 2,120 млн. руб.; 2024 г. - 2,280 млн. руб.; 2025 г. - 2,750 млн. руб.; 2026 г. - 3,450 млн. руб., бюджета Целинного муниципального округа составляет 0,281 млн. руб. 2022 г. - 0,059 млн. руб. 2023 г. - 0,059 млн. руб.; 2024 г. - 0,059 млн. руб.; 2025 г. - 0,052 мин. руб.; 2026 г. - 0,052 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2026 году: - обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата населения коммунальными услугами; - провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня аварийных ситуациях; - повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг; - улучшить экологическую ситуацию на территории Целинного муниципального округа; - снизить себестоимость производства, транспортировки коммунальных услуг. |

* - средства носят характер прогноза

Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Численность населения Целинного муниципального округа на 01.01.2022 года:  13598 человека. Жилой фонд составил на 01.01.2022 год – 5968 домов.

Ряд земельных участков уже застроенных индивидуальным жилищным фондом не обеспечены развитой коммунальной инфраструктурой, что сдерживает увеличение объемов и охвата населения Целинного муниципального округа коммунальными услугами. Кроме этого,  качество предоставления коммунальных услуг в настоящее время не отвечает потребностям населения, так как имеющаяся коммунальная инфраструктура в состоянии сверхнормативного износа более 80%, что создает  высокую степень аварийности, больших потерь энергоносителей и ресурсов. Планово-предупредительный ремонт в  Целинном муниципальном округе в течение последних 10 лет уступил место аварийно-восстановительным работам, затраты на которые в 2 раза выше. Причиной аварийного состояния инженерных сетей и оборудования является ветхость и их сверх нормативный износ. Участие в данной Программе позволит привлечь дополнительные инвестиции и обеспечить развитие новых, реконструкцию и модернизацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры, что позволит значительно снизить износ действующих инженерных коммуникаций Целинного муниципального округа без значительного повышения тарифов на коммунальные услуги, повысить объемы и улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг, а также повысить охват населения коммунальными услугами.

Таблица 1

Технические характеристики объектов и коммунальной инфраструктуры

Целинного муниципального округа

| № п/п | Наименование основных фондов | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Количество котельных, всего из них работающие: | ед. | 34 |
|  | - на угле | ед. | 34 |
|  | Количество установленных котлов | ед. | 83 |
|  | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном измерении, всего в том числе: | км | 9,411 |
|  | - нуждаются в замене | км | 8,04 |
|  | Процент износа тепловых сетей | % | 88 |
|  | Тепловая мощность котельных, всего | Гкал/ч | 35,59 |
|  | Произведено тепловой энергии | Гкал | 20937,8 |
|  | Отпущено тепловой энергии | Гкал | 18631,7 |
|  | Потери тепловой энергии | Гкал | 2306,1 |
|  | Потери тепловой энергии | % | 11 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 25,13 |
| 2 | Водоснабжение |  |  |
|  | Одиночное протяжение водопроводных сетей | км | 36,5 |
|  | в т. ч. требуют замены | км | 29,7 |
|  | Процент износа водопроводных сетей | % | 82 |
|  | Поступление воды в сеть | тыс.куб. м год | 75,58 |
|  | Отпущено воды потребителям | тыс.куб.м год | 59,72 |
|  | Потери воды при передачи | тыс.куб.м год | 15,86 |
|  | Потери воды составляют | % | 21,0 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 48,0 |
| 3 | Электроснабжение |  |  |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-10 | км | 523 |
|  | Протяженность электрических сетей, ВЛ-0,4 | км | 785 |
|  | Трансформаторные подстанции ТП | шт. | 285 |
|  | Доля поставки ресурса по приборам учета | % | 100 |
| 4 | Газоснабжение |  |  |
|  | Протяженность распределительных газовых сетей, всего | км. | 0 |
|  | Подключено к сетям природного газа | абонентов | 0 |
| 5 | Обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) |  |  |
|  | Размещение твердых коммунальных отходов: контейнерных площадок / временный полигон (свалка) | мест | 188/46 |
|  | Емкость мест размещения ТКО (свалок) | куб.м год | 75000 |
|  | Оператор ТКО «Чистый город» | куб.м год | 12500 |
| 6 | Обращение с жидкими бытовыми отходами (ЖБО) |  |  |
|  | Размещение жидких бытовых отходов | мест | 19 |
|  | Мощность (емкость) свалок | .куб.м год | 240000 |
|  | Операторы по обороту с ЖБО: МУП Водоканал | ед. | 1 |
|  | ГКУ Целинная ЦРБ | ед. | 1 |
|  | Индивидуальных предпринимателей (ИП) и Физических лиц (ФЛ) | ед. | 5 |

Теплоснабжение

На территории Целинного муниципального округа МУП «Водоканал» является теплоснабжающей организацией.

Система теплоснабжения  Целинного муниципального округа включает в себя 34 котельных, работающих на твердом топливе. К централизованному теплоснабжению подключены жилые дома, объекты социальной сферы, организации, предприятия и учреждения различных форм собственности, объекты торговли и сферы обслуживания.

Установленная мощность котельных 35,6 Гкал. Протяженность тепловых сетей 9,411км., из них ветхие тепловые сети – 8,04 км. Тепловые сети имеют наземное и подземное размещение. Материал тепловых сетей – стальные трубы. Наземная изоляция выполнена из стекловаты, полиэтилена, стеклоткани и кровельного железа. Износ распределительных  тепловых сетей по состоянию на 1 января 2022 года составляет более 88 %. Замена  изношенных сетей должна происходить с учетом применения материалов, изготовленных по новым технологиям, что помимо увеличения уровня надежности позволит уменьшить  потери  ресурсов.

Проведение реконструкции и капитального ремонта на тепловых сетях позволит сократить потери тепловой энергии, снизить количество участившихся аварийных ситуаций и финансовые затраты на их устранение, обеспечить гарантированное и качественное теплоснабжение объектов в Целинном муниципальном округе.

Договоры на теплоснабжение заключены с каждым потребителем тепловой энергии. Начисление  оплаты за тепловую энергию:

-в жилищном фонде производится из расчета за 1 м2 отапливаемой площади.

- на объектах социальной сферы, ИП, ЧП, предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности производиться из расчета за 1 м3 отапливаемого объема.

Для каждой котельной произведен расчет на предельно допустимые выбросы  согласно нормативов содержащих в отчете 2-ТП воздух.

Водоснабжение

На территории Целинного муниципального округа МУП «Водоканал» является организацией, осуществляющей центральное водоснабжение в с. Целинное, с. Костыгин Лог и д. Марс. Центральное водоснабжение включает в себя: артезианские  скважины, насосные станции подъема, магистральные водопроводы, водонапорные башни, резервуар - отстойник, разводящие сети, водоразборные колонки, водоснабжение в жилищном фонде, в объектах  социальной сфере, в зданиях и сооружениях.

Общая протяженность водопровода составляет  36,5 км.  Материал труб водопровода – металл и полиэтилен. Износ водопровода составляет более 80%, что является причиной частых аварий в системе водоснабжения. В остальных населенных пунктах водоснабжение децентрализованное – колодцы и скважины.

Электроснабжение

Электроснабжение  потребителей на всей территории Целинного муниципального округа осуществляет  ЭК «Восток».

Передача электроэнергии осуществляется по высоковольтным линиям электропередачи  ВЛ-10 общей протяженностью 523 км. и ВЛ-0,4 -785 км. В системе энергоснабжения эксплуатируются 285 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт.

Опоры воздушных линий электропередач выполнены как деревянные, так и железобетонные. Эксплуатацию и содержание энергетического хозяйства  осуществляет  филиал АО «СУЭНКО» Целинный РЭС. Расчеты за электроэнергию производятся 100% по приборам учета электроэнергии.

Газоснабжение

Газоснабжение в Целинном муниципальном округе осуществляется сжиженным  углеводородным газом в баллонах. ООО «ЛНК ПромГазИспытание» - организация, уполномоченная снабжать население Целинного муниципального округа сжиженным углеводородным газом, методом заправки в газовые баллоны, по предварительной заявке. Также ООО «ЛНК ПромГазИспытание» осуществляет техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийное прикрытие абонентов.

Обращение твердых коммунальных отходов

В настоящее время на территории Целинного муниципального округа обращение с твердыми коммунальными отходы (далее-ТКО) осуществляет региональный оператор ООО «Чистый город». В населенных пунктах с численностью более 50 человек и круглогодичного проезда спецтехники, сбор и хранение ТКО производиться  в установленные контейнеры с дальнейшим вывозом согласно графика.  В таких населенных пунктах как Васькино, Бухаринка , Казак-Кочердык, Приозерная, Кременевка, Мануйлово, Моисеевка, Николаевка, Первомайка, Косолапово, Листвянка, Одина, Луговое, Михалево, Полынный Лог, Чалкино, Чертово, Исаково,  Трёхозёрки, Красный Октябрь, Подуровка, Усть-Уйское, Зелёная Сопка, Пруды региональный оператор ООО «Чистый город» не оказывает услуги по обращению с ТКО в виду отсутствия круглогодичного проезда спецтехники или численностью населения менее 50 человек. На  территории Целинного муниципального округа имеются 46 мест временного хранения ТКО. Земельные участки 34 мест временного хранения ТКО оформлены и поставлены на кадастровый учет.

Раздел 2. Перспективы развития  Целинного муниципального округа и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В целях выявления проблем, препятствующих развитию жилищно-коммунального хозяйства, проведен анализ преобразований в жилищно-коммунальном комплексе, на основании которого определены основные направления развития жилищно-коммунальной отрасли Целинного муниципального округа.

Одним из направлений развития жилищно-коммунального хозяйства является развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда. На сегодняшний день  95% процентов жилья находится в частной собственности, что способствует более ответственному отношению к управлению жилищным фондом.

Вторым направлением является завершение перевода мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства. Эти меры направлены на внедрение механизмов рыночной экономики в данной отрасли и повышение ответственности перед населением предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Третьим направлением является развитие системы ресурсосбережения и энергосбережения. Контроль над объемами фактически использованного ресурса обеспечивается путем организации общедомового и индивидуального приборного учета. По итогам 2021 года было отпущено потребителям в соответствии с приборами учета 100 процентов электрической энергии.

Согласно существующим статистическим данным перспективные  показатели  развития Целинного муниципального округа предоставлены в соответствии с Таблицей  2.

Прогноз спроса по каждому виду коммунальных ресурсов в Целинном муниципальном округе  в целом с детализацией предоставлен в соответствии с Таблицей 3 «Прогноз спроса на коммунальные ресурсы». Прогноз спроса коммунальных ресурсов разработан без учета специальных мер по энергоресурсосбережению, но с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов. Прогноз осуществляется в показателях годового расхода коммунальных ресурсов (отдельно – электроэнергия, тепловая энергия, холодная вода, ТКО.) и показателях присоединенной нагрузки (электрическая, отопительная, холодного водоснабжения)  со ссылкой на Таблицу  2  «Перспективные показатели развития Целинного муниципального округа».

Таблица 2

Перспективные показатели развития Целинного муниципального округа

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, в том числе основные демографические показатели в том числе: | 13520 | 13470 | 13390 | 12320 | 12340 |
| рождаемость, чел. | 95 | 95 | 90 | 90 | 85 |
| смертность, чел. | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 |
| миграция, чел. | 45 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, в т.ч. | 329,6 | 331,8 | 334, 2 | 336,8 | 338,1 |
| - капитальный ремонт, тыс.м2 | 0,383 | 0,362 | 0,437 | 0,533 | 0,386 |
| - снос аварийного жилья, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 0,570 | 0,363 |
| - ввод нового жилья, тыс.м2 | 0,570 | 0,620 | 0, 640 | 0,680 | 0,710 |

Таблица 3.

Прогноз спроса на  коммунальные ресурсы

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, млн. кВт, в т.ч.: | 17,70 | 18,0 | 18,2 | 18,4 | 18,6 |
| Объекты социальной сферы | 3,30 | 3,28 | 3,27 | 3,26 | 3,25 |
| Население | 5,80 | 5,84 | 5,88 | 5,90 | 5,92 |
| Сельское хозяйство | 1,35 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,56 |
| Ресурсоснабжающие организации | 2,90 | 2,88 | 2,86 | 2,84 | 2,82 |
| Уличное освещение | 0,25 | 0,25 | 0,245 | 0,235 | 0,235 |
| Прочие потребители | 4,10 | 4,25 | 4,425 | 4,625 | 4,815 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, Гкал., в т.ч.: | 16225 | 16250 | 17300 | 17450 | 18500 |
| Объекты социальной сферы | 8100 | 8050 | 8000 | 7950 | 7900 |
| Население | 4025 | 4050 | 4250 | 4500 | 4750 |
| Сельское хозяйство | 0 | 0 | 550 | 750 | 950 |
| Прочие потребители | 4100 | 4150 | 4500 | 4750 | 4900 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тыс. м3, в т.ч.: | 43,2 | 43,2 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Объекты социальной сферы | 2,20 | 2,30 | 2,35 | 2,40 | 2,45 |
| Население | 20,0 | 20,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Сельское хозяйство | 0 | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Ресурсоснабжающие организации | 11,0 | 8,9 | 7,95 | 7,80 | 7,55 |
| Прочие потребители | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,2 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, тыс.м3, в т.ч.: | 0 | 4785 | 5215 | 5715 | 6250 |
| Обращение с ТКО |  |  |  |  |  |
| Годовой сбор, м. куб., в т. ч.: | 30610 | 30800 | 30940 | 31090 | 31230 |
| Население | 19390 | 19400 | 19410 | 19400 | 19390 |
| Объекты социальной сферы | 2000 | 2050 | 2050 | 2060 | 2060 |
| Сельское хозяйство | 1720 | 1750 | 1780 | 1810 | 1840 |
| Прочие потребители | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 |

Раздел 3. Инвестиционные мероприятия, обеспечивающие достижение целевых показателей

Программа включает в себя  ряд инвестиционных мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

3.1. Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития систем теплоснабжения  Целинного муниципального округа, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги населению, объектам социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем теплоснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем теплоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги;

- повышение уровня технического состояния объектов теплоснабжения села  посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию;

-   создание условий для   привлечения частных инвестиций в сектор теплоснабжения;

- уменьшение объемов выбросов загрязняющих веществ (двуокись серы, зола, двуокись азота) в окружающую среду.

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения (по согласованию). Общий прогнозируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере теплоснабжения в 2022-2026 годах составляет 28,0 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем теплоснабжения:

- снижения аварийности на 50% к уровню 2021 года;

-    экономии тонн условного топлива на котельных до 12 %;

-    снижение выбросов вредных веществ в атмосферу до 25%;

- снижение затрат, полученных в результате выполнения мероприятий, позволит ограничить рост тарифов.

Эффективность системы теплоснабжения  Целинного муниципального округа может быть повышена за счет реконструкции существующих и строительства новых котельных, на базе современного энергоэффективного оборудования (модульные котельные с автоматизированным  режим функционирования, погодозависимое регулирование и диспетчеризация рабочих процессов).

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  4.

Таблица 4

Инвестиционные мероприятия в сфере теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Реконструкция котельных | МУП «Водоканал», договорные подрядчики | Региональный бюджет, внебюджетные источники | 16,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 4,2 |
| 2 | Реконструкция и замена тепловых сетей |  |  | 12,0 | 1,0 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,4 |
|  | Итого: |  |  | 28,0 | 3,4 | 4,7 | 5,5 | 6,8 | 7,6 |

3.2. Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является создание условий для эффективного функционирования и развития системы водоснабжения Целинного муниципального округа, обеспечивающих надежное и качественное оказание услуги холодного водоснабжения населению, потребителям социальной сферы и прочим потребителям.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-	проведение анализа текущего состояния систем водоснабжения;

-	определение комплекса мероприятий по развитию систем водоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги холодного водоснабжения потребителям;

-	повышение уровня технического состояния объектов водоснабжения Целинного муниципального округа  посредством капитальных ремонтов;

-	создание условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения;

-	увеличение доли населения, пользующегося водой через центральные водопроводы;

-	ограничение роста тарифов на услуги водоснабжения уровнем инфляции.

Общий прогнозируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2022-2026 годах составляет 25 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей, характеризующих развитие систем водоснабжения.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 5.

Таблица 5

Инвестиционные мероприятия в сфере водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | млн. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Капитальный ремонт магистральных систем | МУП «Водоканал», договорные подрядчики | Региональный бюджет, внебюджетные источники | 22,95 | 0 | 3,15 | 4,55 | 7,05 | 8,2 |
| 2 | Установка новых водозаборных колонок |  |  | 2,05 | 0 | 0,28 | 0,45 | 0,59 | 0,72 |
| 2 | Итого |  |  | 25,0 | 0 | 3,43 | 5,00 | 7,64 | 8,74 |

3.3. Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является реализация комплекса проектных, технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на улучшение условий быта населения и производственной деятельности предприятий Целинного муниципального округа за счет более полного обеспечения его природным газом.

Инвестиционные мероприятия предусматривают решение следующих задач:

-  увеличение доли населения, пользующегося природным газом;

- определение  комплекса  мероприятий  по  развитию  систем газоснабжения, обеспечивающих качественное оказание услуги газоснабжения потребителям;

-  улучшение социально-бытовых условий населения;

- снижение стоимости тепловой энергии, за счет перевода угольных котельных на природный газ;

- улучшение экологической обстановки за счет замены твердого топлива (уголь, дрова) на природный газ.

Источниками финансирования инвестиционных мероприятий являются средства бюджетов разных уровней и  собственные средства потребителей газа.

Общий планируемый объем финансирования мероприятий в 2022-2026 годах составляет 112,03 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда показателей, характеризующих развитие систем газоснабжения на территории Целинного муниципального округа.

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 6.

Таблица 6

Инвестиционные мероприятия в сфере газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | Строительство магистральных и разводящих газопроводных сетей в с. Целинное, с. Заманилки и с. Матвеевка | Администрация Целинного муниципального округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 105,63 | 5,6 | 98,13 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 6,4 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: |  |  | 112,03 | 5,6 | 104,43 | 0 | 0 | 0 |  |

3.4. Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования  системы электроснабжения  Целинного муниципального округа.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

- проведение анализа текущего состояния систем электроснабжения;

- определение комплекса мероприятий по развитию систем электроснабжения;

- повышение уровня технического состояния объектов энергетики посредством капитальных вложений на ремонт и модернизацию.

Источником финансирования мероприятий является средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере электроснабжения (по согласованию). Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в сфере электроснабжения в 2022-2026 годах составляет 5,82 млн. рублей. Объем финансирования носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться.

В результате реализации мероприятий планируется достижение ряда социально-экономических показателей:

-  снижение аварийности на 25 % к 2026 году;

- снижение потерь электроэнергии в электросетях и трансформаторных подстанциях на 15 % к уровню 2021 года;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице  7

Таблица 7

Инвестиционные мероприятия в сфере электроснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-10 кВ. 17,0 км. * | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов | Внебюджетные источники | 1,29 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция ВЛ-0,4 кВ. 16,0 км. |  |  | 2,92 | 0 | 0 | 0,8 | 0,8 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт, реконструкция ТП 10/0,4 кВ 7 шт. * |  |  | 1,61 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0 |
|  | Итого: |  |  | 5,82 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |

* - многолетний график реконструкции ВЛ и ТП.

3.5 Инвестиционные мероприятия в сфере обращения твердых коммунальных отходов

Целью инвестиционных мероприятий является:

- повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы обращения твердых коммунальных отходов (далее ТКО) за счет ее модернизации;

- обеспечение экологической безопасности , бесперебойного приема, временного хранения  и дальнейшее утилизации ТКО;

- обеспечение потребности в сфере обращения с ТКО потребителей муниципального образования.

Условием достижения целевых показателей является решение следующих задач:

-  создание условий деятельности во всех населенных пунктах регионального оператора в сфере обращения с ТКО – ООО «Чистый город» ;

- строительство в населенных пунктах контейнерных площадок ТКО в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным объектам;

- приведение в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для временного хранения ТКО;

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий в 2022-2026 годах составляет 6,64  млн. рублей (таблица № 8).

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

-улучшении экологической обстановки на территории Целинного муниципального округа;

-обеспечении необходимого объема и качества услуг в сфере обращения  ТКО;

-улучшении санитарно-эпидемиологического обстановки на территории Целинного муниципального округа;

Инвестиционные мероприятия представлены в Таблице 8.

Таблица 8

Инвестиционные мероприятия в сфере обращения ТКО

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Строительство контейнерных площадок | Администрация Целинного муниципального округа, договорные подрядчики |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 4,70 | 0 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,25 |
|  |  |  | Окружной бюджет Внебюджетные источники | 0,72 | 0 | 0,10 | 0,12 | 0,24 | 0,26 |
|  | Приведение в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов временного хранения ТКО | Администрация Целинного муниципального округа, договорные подрядчики | Областной бюджет | 0,78 | 0 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,28 |
|  |  |  | Окружной бюджет, внебюджетные источники | 0,42 | 0 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,13 |
|  | Итого: |  |  | 6,62 | 0 | 1,40 | 1,52 | 1,76 | 1,92 |

3.6. Программа мероприятий по установке узлов учета

Программа предусматривает мероприятия в бюджетной сфере и жилищном фонде  Целинного муниципального округа.

В бюджетных учреждениях без измерительных приборов, установленных на вводах энергоносителей, руководителям невозможно определить количество и качество оказываемых услуг. Расчетный метод определения объема указанных услуг не учитывает качество услуги, не учитывает короткие перерывы в оказании услуг. При расчетной форме оплаты коммунальных услуг у потребителя нет стимулов в уменьшении затрат  на оплату  ресурсов.

Здания, строения, сооружения, используемые для размещения органов местного самоуправления либо находящиеся в муниципальной собственности, оборудованы приборами учета электрической энергии.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Оплата по нормативам потребления рассчитывается на количество зарегистрированных (прописанных) жильцов в жилых домах.

Актуальность настоящей Программы обусловлена рядом социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с качеством предоставляемых коммунальных услуг, экономические - с высокими платежами населения за коммунальные услуги.

В отличие от индивидуальных (квартирных) приборов учета общедомовые приборы учета позволят:

- контролировать параметры качества ресурсов (давление, температуру и др.), несоблюдение которых приводит к неоправданному увеличению объемов их потребления;

- точно определить потери ресурсов по пути от котельных до домов при расчетах с ресурсоснабжающими организациями;

- оперативно реагировать и своевременно устранять утечки как на домовых сетях теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, так и на отрезках от котельных до домов;

- определить затраты ресурсов на содержание общего имущества.

Основной целью реализации данной Программы является:

- создание условий, обеспечивающих оплату фактически потребленных энергоресурсов.

Основными задачами программы являются:

-	обеспечение точности и достоверности измерений количества потребляемых энергоресурсов;

-	снижение расходов потребителей  на оплату коммунальных ресурсов.

Для реализации программы необходимо:

-	составить перечень (МКД) многоквартирных домов и учреждений бюджетной сферы, в которых необходима установка приборов учета энергоресурсов;

-	разработать график установки приборов учета;

-	выполнить работы по установке приборов учета энергоресурсов за счет окружного бюджета.

Программа мероприятий представлена в таблицах № 9 и 10.

- Таблица 9

Программа установки приборов учета

| № п/п |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета: ед. | 0 | 8 | 11 | 16 | 19 |
|  | Электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии | 0 | 4 | 5 | 7 | 7 |
|  | Холодной воды | 0 | 4 | 6 | 9 | 12 |
|  | Природного газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные приборы учета: ед. | 7 | 21 | 40 | 64 | 92 |
|  | Электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии | 3 | 9 | 24 | 36 | 40 |
|  | Холодной воды | 4 | 12 | 16 | 28 | 52 |
|  | Природного газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Узлы учета энергоресурсов, всего: ед | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | Электроэнергии | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
|  | Холодной воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 10

- Затраты на реализацию Программы установки приборов учета

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Источник финансирования | Объем инвестиций в основной капитал по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | установка общедомовых узлов учета : ед. | операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов, товарищества собственников жилья | внебюджетные источники | 7,055 | 0 | 1,22 | 1,53 | 2,145 | 2,16 |
|  | Электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии |  |  | 6,90 | 0 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,1 |
|  | Холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0,02 | 0,03 | 0,045 | 0,06 |
|  | Природного газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | установка индивидуальных узлов учета : ед. |  |  | 3,90 | 0,11 | 0,33 | 0,80 | 1,20 | 1,46 |
|  | Электроэнергии |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии |  |  | 3,36 | 0,09 | 0,27 | 0,72 | 1,08 | 1,20 |
|  | Холодной воды |  |  | 0,54 | 0,02 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,26 |
|  | Природного газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | установка узлов учета по : | Частные операторы, оказывающие услуги в сфере энергетических ресурсов | бюджет Целинного округа | 1,501 | 0,001 | 0,30 | 0,60 | 0 | 0,60 |
|  | Электроэнергии |  |  | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тепловой энергии |  |  | 1,50 | 0 | 0,30 | 0,60 | 0 | 0,60 |
|  | Холодной воды |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Природного газа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | итого |  |  | 12,456 | 0,111 | 1,850 | 2,93 | 3,345 | 4,220 |

Раздел 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность Программы для населения

Источниками финансирования мероприятий являются средства частных операторов, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также денежные средства из бюджетов разных уровней (по согласованию) и средства инвесторов.

Общий планируемый объем финансирования инвестиционных мероприятий Программы в 2022-2026 годах составляет 161,44 млн. рублей. Объем финансирования мероприятий носит прогнозный характер и может ежегодно уточняться. Объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета Целинного муниципального округа уточняется в соответствии с решением Думы Целинного муниципального округа о бюджете округа на соответствующий финансовый год и плановый период.

Таблица 11

Раздел 5. Управление Программой

План-график работ по реализации Программы

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Целинного муниципального округа на 202-2026 годы | Администрация Целинного Муниципального округа | 2022-2026 годы |
| После утверждения тарифов – корректировка программы комплексного развития (ПКР) и технических заданий | Операторы, оказывающие услугу в сфере ресурсоснабжения, Администрация Целинного муниципального округа | Постоянно |
| Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | Администрация Целинного муниципального округа | По мере необходимости |

Раздел 6. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Реализация Программы к 2026 году позволит:

- обеспечить доступность населения к коммунальной инфраструктуре и повысить за счет этого охвата население коммунальными услугами;

- провести реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с целью снижения уровня износа;

- повысить объемы и улучшить качество предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг;

- улучшить экологическую ситуацию на территории  Целинного муниципального округа;

- снизить себестоимость производства,    транспортировки услуг.