КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 февраля 2023 года                         № 33                                       с. Целинное

Об утверждении Плана проведения превентивных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, недопущения подтопления населенных пунктов талыми водами Целинного муниципального округа на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Курганской области от 12.11.1996 г. № 109  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», решением комиссии Целинного муниципального округа по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности № 2 от 08.02.2023 года, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возможных в период весеннего половодья и паводков, снижения размеров ущерба и потерь на территории Целинного муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЮ;

- Руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий в 2023 году возложить на Комиссию Целинного муниципального округа по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности .

- Утвердить План проведения превентивных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, недопущения подтопления населенных пунктов талыми водами Целинного муниципального округа на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить перечень превентивных мероприятий планируемых в ходе подготовки к пропуску паводковых вод, недопущению подтопления населенных пунктов талыми водами согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Целинного муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Целинного муниципального округа                                  Л.В. Акулова

Хамитов В.Г.  т. 2-16-64

Приложение 1 к постановлению Администрации  Целинного муниципального округа от 10.02.2023 № 33 «Об утверждении Плана проведения превентивных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, недопущение подтопления населенных пунктов талыми водами Целинного муниципального округа на 2023 год».

План

проведения превентивных мероприятий,  направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, недопущение подтопления населенных пунктов талыми водами Целинного муниципального округа на 2023 год

| № п/п | Наименование муниципального образования | Мероприятие | Место проведения работ. Привлекаемые силы и средства | Дата проведения | Ответственный | Примечание/ Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Целинный муниципальный округ | Провести анализ и оценку вероятной обстановки, в зоне предполагаемого подтопления, для чего: - составить расчет сил и средств, привлекаемых для решения задач безаварийного пропуска половодья; - уточнить количество жилых домов (с конкретными адресами) и степень угрозы для населения; - уточнить количество проживаемых граждан, в том числе детей, инвалидов; -уточнить перечень объектов социальной сферы, с целью проведения подготовительных инженерных и эвакуационных мероприятий; -уточнить объекты жизнеобеспечения населения (линии электропередачи, электрических подстанций, водонапорных колонок инженерных сооружений) в целях проведения организации защитных мероприятий. | Межведомственная комиссия | до 17.03.2023г. | Начальник южного отдела МКУ «Территориальное управление» |  |
|  |  | Провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: - о предварительном прогнозе обстановки, о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья, а также о состоянии гидротехнических сооружений; - о готовности сил и средств организаций к прохождению весеннего половодья | Члены Комиссии по ЧС и ОПБ Целинного муниципального округа | до 28.02.2023г | Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ |  |
|  |  | Составить смету финансовых затрат на проведение первоочередных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья. Провести отбор участников размещения заказов для проведения работ по содержанию гидротехнических сооружений (далее – ГТС), откачке воды, очистке улиц от снега в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Администрация Целинного муниципального округа | до 19.03.2023г | Начальник Финансового отдела |  |
|  |  | Организовать работу по очистке и вывозу снега на улицах. | д. Красный Октябрь. | 01.03.2023г19.03.2023г | Начальник южного отдела МКУ «Территориальное управление» |  |
|  |  | Командно-штабная тренировка с уполномоченными на решение задач в области гражданской обороны и начальниками служб гражданской обороны по теме: «Проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период пропуска паводковых вод в весенне-летний период 2023 года». | Администрация Целинного муниципального округа | 23.03.2023г | Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ |  |
|  |  | Уточнить автотранспорт для вывоза населения и имущества из зон возможного подтопления. | Администрация Целинного муниципального округа | до 22.03.2023г | Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ |  |
|  |  | Спланировать организацию питания населения в местах их временного размещения, для чего: - осуществлять взаимодействие с предприятиями-поставщиками; - формирование необходимого резерва продовольствия, товаров первой необходимости. | Целинный ПК | до 22.03.2023г | Вед. специалист ГО и ЧС Хамитов В.Г. Т. (35241) 2-16-64 Отдел ГОЗНЧС, МР и ВУ |  |
|  |  | Предусмотреть место для эвакуации и содержания на период паводка сельскохозяйственных животных жителей д. Красный Октябрь. | д. Красный Октябрь. | до 20.03.2023г | Начальник южного отдела МКУ «Территориальное управление» |  |
|  |  | Организовать стоянку личного автотранспорта жителей с. Усть-Уйское |  | до начала паводка | Начальник южного отдела МКУ «Территориальное управление» |  |

План превентивных мероприятий разрабатывается за каждое муниципальное образование.

В плане указываются все мероприятия, запланированные в ходе подготовки к пропуску паводковых вод и мероприятий по недопущению подтопления населенных пунктов талыми водами с конкретными сроками проведения и ответственными должностными лицами, с указанием, ФИО, контактного телефона (рабочий, сотовый), предприятиями и организациями, привлекаемыми к выполнению работ.

План разрабатывается специалистами по ГО и ЧС администрации района (города), рассматривается и утверждается председателем КЧС и ПБ.

Приложение 2 к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 10.02.2023 №33

«Об утверждении Плана проведения превентивных мероприятий, направленных на безаварийный пропуск паводковых вод, недопущения подтопления населенных пунктов талыми водами Целинного муниципального округа».

Перечень

превентивных мероприятий планируемых в ходе подготовки к пропуску паводковых вод, недопущению подтопления населенных пунктов талыми водами

1. Организация работ по определению технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (комплексов гидротехнических сооружений, плотин, дамб и т.п.).

2. Осуществление контроля над регулированием паводкового стока водохранилищ (частичного опорожнения водохранилищ для принятия паводковых вод).

3. Планирование эвакуации (отселения) населения из зон возможного затопления и заблаговременное ее проведение при угрозе затопления.

4. Дренирование  территорий (по результатам изысканий и проектирования).

5. Предотвращение смыва загрязнений, ГСМ и т.п.

6. Контроль за состоянием зданий, сооружений.

7. Распашка снежных полей с образованием снежных валов в весенний период для задержки снеготаяния. Хороший эффект - в сочетании с созданием лесозаградительных полос.

8. Распашка поперек склонов, террасирование склонов - применяется для защиты населенных пунктов, объектов экономики, транспортных коммуникаций по результатам обследования и данных многолетних наблюдений. Проведение расчетов и выбор места для достижения максимального эффекта. Использование местных строительных материалов (грунт, бутовая насыпь, бетонные и железобетонные конструкции).

9. Берего- и дноукрепительные работы.

10. Спрямление русла (для малых рек и водотоков).

11. Обвалование сплошное  и по участкам.

12. Подсыпка территорий.

13. Обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления.

14. Ограничение использования некоторых объектов.

15. Откачка воды и прочистка водоотводных каналов.

16. Эвакуация - оценка риска повреждения оборудования. Подготовка мест временного размещения оборудования, организация его охраны и обеспечение сохранности в рабочем состоянии (при необходимости - регламентные работы). Подготовка погрузочно-разгрузочного оборудования и транспорта для перемещения. Увязка изъятия оборудования с мест постоянного размещения по технологическим параметрам. Заблаговременное перемещение оборудования складского хранения.

17. Контроль за состоянием зданий, сооружений, переходов и транспортных коммуникаций.

18. Корректировка транспортной схемы.

19. Ограничение (прекращение) деятельности предприятий и организаций.

20. Определение карьеров выемки грунта, материалов для сооружения дамб.

21. Защита сельхозугодий, кормов.

22. Охрана общественного порядка в период и  местах проведения эвакуации.

23. Защита низководных мостов.

24. Обеспечение продовольствием и предметами первой необходимости.

25. Вывод, вывоз, перегон сельхозживотных в безопасные места.

26. Выделение финансовых средств для проведения мероприятий.

27. Проведение очистки водопропускных устройств на дорогах федерального, регионального и местного значения.

28. Проведение распиловки, чернения льда, взрывных работ.

29. Обеспечение содержания и эксплуатации источников водоснабжения (централизованных, нецентрализованных) и прилегающих к ним территорий.

30. Организация санитарно-эпидемиологических мероприятий.

31. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Иные мероприятия, характерные для данной территории.