КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЦЕЛИННЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля 2024 года                       № 334                                        с. Целинное

Об утверждении муниципальной Программы Целинного муниципального округа Курганской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального  округа на 2023 – 2026 годы»

В соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально - экономического развития, комплексных программах, целевых программах и ведомственных целевых программах Курганской области», постановлением Администрации Целинного муниципального округа от 05.04. 2022 года № 104 «О муниципальных программах Целинного муниципального округа» Администрация  Целинного  муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа на 2023-2026годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

- . Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Муниципальный вестник» и разместить на сайте Целинного муниципального округа Курганской области.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

- . Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы, курирующего вопросы градостроительства и ЖКХ.

Глава Целинного муниципального округа                             П.И. Скоробогатов

Исп. Гончарова Г.И.

Тел. 8(35241)2-14-25

Приложение к постановлению Администрации Целинного муниципального округа от 18. 04. 2024 г. №334 «Об утверждении программы  Целинного муниципального округа Курганской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального  округа  на 2023 – 2026 годы»»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Целинного муниципального округа

Курганской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа на 2023-2026 годы»

| Наименование | Муниципальная Программа Целинного муниципального округа Курганской области «Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа на 2023- 2026 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | отдел ЖКХ Администрации Целинного муниципального округа |
| Соисполнители | Территориальное управление Целинного МО, отдел экономики и управления имуществом Целинного муниципального округа; финансовый отдел Целинного муниципального округа; |
| Цели | Развитие транспортной инфраструктуры для развития и улучшения социально-экономического положения Целинного муниципального округа Курганской области |
| Задачи | - обеспечение населенных пунктов Целинного муниципального округа Курганской области круглогодичной транспортной связью; - уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожных - транспортных происшествий; - осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области |
| Целевые индикаторы | - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа Курганской области (далее - дороги); - увеличение доли автомобильных дорог с твердым покрытием , в последующие годы с учётом ежегодного уточнения объема финансирования в рамках бюджетного цикла. |
| Сроки реализации | 2023-2026г. |
| Объём бюджетных ассигнований | Всего: 117 827, 31тыс. руб; в том числе средств областного бюджета Дорожный фонд Курганской области - 84 795 ,59тыс. рублей. И средств окружного бюджета в виде акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла, для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей производимых на территории Российской Федерации подлежащие зачислению в бюджет Целинного муниципального округа - 33 031, 72тыс. рублей. муниципального округа |
| Ожидаемые результаты реализации | Сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог повышение безопасности дорожного движения |

Раздел II. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Целинного муниципального округа Курганской области

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы  Целинного муниципального округа Курганской области. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог, обеспечивающих связи между районами и населенными пунктами Целинного муниципального округа  Курганской области, а также от выхода на сеть автомобильных дорог сопредельных регионов во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения, проведения структурных реформ и интеграции транспортной системы Целинного муниципального округа  Курганской области в транспортную систему России. Развитие сети автомобильных дорог местного значения должно соответствовать темпам социально-экономического развития Целинного муниципального округа Курганской области и обеспечивать потребность в перевозках в соответствии с ростом автомобилизации.

Круглогодичную транспортную связь получили 19 сельских населенных пунктов численностью населения 13838 человек.

В настоящее время социально-экономическое развитие Целинного муниципального округа  Курганской области во многом сдерживается из-за ограничений при эксплуатации автомобильных дорог, так как высока степень износа значительной части автомобильных дорог. Низкий технический уровень автомобильных дорог обуславливает высокий размер транспортной составляющей в себестоимости продукции.

Наметившиеся тенденции роста дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах России и высокий уровень аварийности требуют принятия мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения. Повышение безопасности дорожного движения и уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий достигается за счет проведения мероприятий по повышению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улучшению условий дорожного движения.

Именно поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие существующей сети автомобильных дорог, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения.

На момент разработки Программы протяженность автомобильных дорог местного значения Целинного муниципального округа   Курганской области по состоянию на 1 января 2023 года составляет 271,6км, из них с твердым покрытием – 68 км.  Из 41 населенного пунктов Целинного муниципального округа  Курганской области 14 соединены автомобильными дорогами с твердым покрытием с общей сетью автомобильных дорог. Структура автомобильных дорог местного значения Целинного муниципального округа   Курганской области отражена в приложении 1 Программы.

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предусматривается переход на новый порядок расчета расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог с применением нормативов финансовых затрат с учетом необходимости приведения транспортноэксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов.

С 2010 года начала действовать Федеральная целевая Программа "Развитие транспортной системы России", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848 ( в ред. от 20.09.2017г., с изм. от 12.10.2017г.) "О Федеральной целевой Программе "Развитие транспортной системы России (2020 - 2021 годы)" (далее - федеральная целевая Программа "Развитие транспортной системы России 2020 - 2021 годы"), в которой предусмотрено выделение субсидий субъектам Российской Федерации на строительство автомобильных дорог по трем направлениям.

По одному из направлений - субсидии, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной транспортной связью по автомобильным дорогам с твердым покрытием. По двум другим направлениям и на софинансирование объектов, направленных на достижение целевых значений показателей подпрограммы, - размер субсидий не определен.

Распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года N 488-р утверждена Стратегия социально-экономического развития Курганской области до 2020 года (далее - Стратегия), которая предусматривает реконструкцию 730 км автомобильных дорог федерального значения, строительство и реконструкцию 7991 км, капитальный ремонт и ремонт 3557 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения. Правительством Курганской области принято Постановление от 14 октября 2013 года № 473 (с изм. от 28 декабря 2018 г.) «О государственной Программе Курганской области «Развитие автомобильных дорог»

В целях реализации Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России 2020 - 2021 годы", разработана настоящая Программа.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения Целинного муниципального округа  Курганской области отражена в приложении 2 Программы.

Раздел Ш. Приоритеты и цели  государственной политики в соответствии с социально-экономическим развитием

Государственная политика Российской Федерации в сфере транспорта направлена на создание условий для решения задач модернизации экономики, обеспечения конституционных прав граждан.

Приоритеты государственной транспортной политики определены государственной программой Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и включают:

- сбалансированное и эффективное развитие транспортной инфраструктуры на основе увеличения пропускной способности опорной транспортной сети;

- обеспечение комплексной безопасности и устойчивости функционирования транспортной системы, включая безопасность дорожного движения.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной транспортной политики определены цели государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы":

- ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

- повышение доступности транспортных услуг для населения;

- повышение конкурентоспособности транспортной системы;

- - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Раздел IV. Цели и задачи программы

Основная цель настоящей Программы - развитие транспортной инфраструктуры для развития и улучшения социально-экономического положения Целинного муниципального округа   Курганской области. Основными задачами при ее реализации будут являться:

- обеспечение населенных пунктов круглогодичной транспортной связью;

- уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества и величины потерь от дорожных - транспортных происшествий;

- осуществление единой государственной политики в области дорожного хозяйства Курганской области.

Раздел V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2023 - 2026 годы. Условием досрочного прекращения реализации Программы является: досрочное выполнение Программы, снижение ее эффективности.

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы характеризуется следующим образом:

- транспортный эффект отражает прямые выгоды для пользователей автомобильных дорог, получаемые в результате улучшения дорожных условий. Этот эффект учитывает экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и удобств в пути следования;

- внетранспортный эффект определяется на основе оценки влияния совершенствования и развития сети автомобильных дорог на социально-экономическое развитие Целинного муниципального округа  Курганской области и экологическую обстановку.

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов развития сети автомобильных дорог относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения Целинного муниципального округа Курганской области;

- активизация экономической деятельности, расширение рынков сбыта продукции;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства;

- ликвидация бездорожья в сельской местности.

Учитывая сельскохозяйственную направленность экономики Целинного муниципального округа  Курганской области, строительство и ремонт автомобильных дорог для сельскохозяйственных предприятий невозможно переоценить. Возможность вывозить сельскохозяйственную продукцию круглогодично и с минимальными потерями существенно повысит рентабельность производства.

Принятие Программы и ее реализация создаст благоприятные условия для развития экономики, позволит получить существенный эффект в социальной сфере, повысит уровень комфортности проживания населения.

Осуществление предложенных Программой мероприятий позволит обеспечить рост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием: доля автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится до 31%. На конец рассматриваемого периода Программой предусмотрено отремонтировать 12км автомобильных дорог Целинного муниципального округа  Курганской области.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы

Для реализации поставленных целей и решения задач предусмотрено выполнение комплекса мероприятий по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог предусматривает проведение полного комплекса круглогодичных работ на всей сети автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными документами. В программный период необходимо осуществить комплекс мероприятий по обеспечению функционирования устойчивой и эффективной системы содержания автомобильных дорог, способной обеспечить уход и сохранность дорожных сооружений при оптимальном расходовании выделенных средств и материально-технических ресурсов. В комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог входят и мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и уменьшению числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

Программой предусмотрено проведение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет субсидий дорожного фонда Курганской области с учетом долевого финансирования из муниципальных бюджетов сельских поселений. Субсидии предоставляются в рамках заключённых соглашений и в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Курганской области, утверждаемым постановлением Правительства Курганской области.

План мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  Целинного муниципального округа Курганской области отражён в приложении 4 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Важнейшими целевыми индикаторами, отражающими степень достижения целей и задач Программы, являются:

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;

- ремонт автомобильных дорог местного значения.

Целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы по годам, приведены в приложении 5 к Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

В целях ресурсного обеспечения Программы для решения поставленных задач планируется привлечение субсидии из средств дорожного фонда Курганской области и средства дорожного фонда сельских поселений Курганской области, который утверждается законом Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Субсидии выделяются при условии долевого финансирования за счет средств местных бюджетов. При снижении субсидий, приоритет в ремонте дорог отдаётся административным центрам.

Для реализации намеченных Программой мероприятий потребуется:

на 2023 год – 39 374,6 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 29  770,6 тыс. руб.

на 2024 год – 31 713,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 20 000,00 тыс. руб.

на 2025 год – 46 738,9 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 35 025,0тыс. руб

на 2026 год – 0,00 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета (дорожного фонда Курганской области) – 0,00 тыс.руб.

Объем  финансирования муниципальной программы подлежит  ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем финансирования по годам приведено в приложении 3 к Программе.

Приложение 1 к муниципальной Программе Целинного муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Целинного муниципального округа Курганской области  на  2023 - 2026годы"

Структура автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2023-2026 годы

| Показатели | 2023 г. |
| --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог, всего, км. | 271,6 |
| в том числе: |  |
| с твердым покрытием, км. | 68,0 |
| из них: |  |
| с усовершенствованным видом покрытия, км. | 36,6 |
| с грунтощебеночным видом покрытия, км. | 32,3 |
| грунтовые | 203,6 |
| Всего населенных пунктов, кол-во | 41 |
| Численность населения, чел. | 13918 |
| Кол-во населенных пунктов соединенных дорогами с твердым покрытием, кол- во | 16 |
| % дорог в населенных пунктах с твердым покрытием | 25,0 |

Приложение 2 к муниципальной Программе Целинного муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Целинного муниципального округа Курганской области на 2023 - 2026годы"

Характеристика автомобильных дорог

общего пользования местного значения по типам покрытия

| Дороги общего пользования местного значения | Протяженность обслуживаемой сети, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | Из них: |  |  |
|  |  | С твердым покрытием с твердым покрытием | в том числе с усовершенствованным грунтощебеночным | Грунтовые |
| Целинного муниципального округа Курганской области | 271,6 | 68,0 | 32,3 | 203,6 |

Приложение 3 к муниципальной Программе Целинного муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Целинного муниципального округа Курганской области  на  2023 - 2026годы"

Объем финансирования Программы

| N п/п | Наименование статьи расхода и источника финансирования |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | всего |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения, всего: |  | 30 066, 80 | 20 171,64 | 35 378,81 | 0,00 | 85 617,25 |  |
| 1.1. | Субсидий из дорожного фонда Курганской области. |  | 29 770,59 | 20 000,00 | 35025,00 | 0,00 | 84 795,59 |  |
| 1.2. | Местный бюджет, доля софинансирования мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения. |  | 296,21 | 171,64 | 353,81 | 0,00 | 821,48 |  |
| 2. | Содержание дорог общего пользования местного значения |  | 9 307,79 | 11 542,22 | 11 360,05 | 0,00 | 32 210,06 |  |
|  | Итого: |  | 39 374,59 | 31 713,86 | 46 738,86 | 0,00 | 117 827,31 |  |
|  |  | *Объем финансирования уточняется при дальнейшем формировании бюджетов. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной Программе Целинного муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Целинного муниципального округа Курганской области  на  2023 - 2026годы"

План ремонта дорог общего пользования

местного значения  Целинного муниципального округа Курганской области

на 2023-2026 годы

| №п/п | Наименование объекта, улицы | Идентификационный номер автомобильной дороги | Виды работ | Объем работ (км/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов ремонта: |  |  |  |  |
| 2023год |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Кооперативная от региональной трассы ID:37 ОП РЗ 37 К- 0005 Целинное-Кислянка –Патранино- граница Челябинской области до пересечения ул. Бухарова с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-042 | Асфальтобетон, установка опор и светильников, 27 штук | 1,660км /9960 м2 |
| 2 | Ул. Советская от д. №47 до региональной трассы ID:37 ОП РЗ 37 К- 0005 "Байкал" Шумиха-Усть-Уйское граница Казахстана с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-046 | Асфальтобетон, установка опор и светильников, 33 штук | 1,340/8040 м2 |
|  | Установка павильонов (остановочные пункты), всего: |  |  | 3 |
| 3 | ул. Лесная 1a (школа) с. Целинное | остановочные пункты | установка | 1 |
| 4 | ул. Подорожко 28 (школа) с. Кислянка | остановочные пункты | установка | 1 |
| 5 | ул. Школьная 11(школа) с. Косолапово | остановочные пункты | установка | 1 |
|  |  | 2024 год |  |  |
| 6 | ул. Кооперативная от региональной трассы Целинное-Кислянка –Патранино- граница Челябинской области до региональной трассы "Иртыш" Шумиха-Усть-Уйское граница Казахстана с. Целинное(1,6км) | 37-234-856 ОП МП 001-042 | Асфальтобетон, | 1,66/9600 |
| 7 | Освещение ул. Кооперативная от региональной трассы Целинное-Кислянка –Патранино- граница Челябинской области до региональной трассы "Иртыш" Шумиха-Усть-Уйское граница Казахстана с. Целинное (1,6км). | 37-234-856 ОП МП 001-042 | Асфальтобетон, установка и замена и светильников, | 1660п.м./41шт. |
| 8 | Замена светильников в Целинном муниципальном округе | Содержание автомобильных дорог | установка и замена светильников. | 135 |
| 9 | Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения в Целинном муниципальном округе | Содержание автомобильных дорог | Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения | 40 |
| 2025год |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Советская от д. №47 до межрегиональной трассы в направлении с. Дулино с освещением с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-002 | Асфальтобетон | 1,90 км/11400м2 |
| 11 | ул. Бухарова д. 70 , д.67, д.65 проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, дворовых территорий с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-020 | Асфальтобетон | 0,202 км/2074м2 |
| 12 | ул. Дзержинского отд. 1 до д. 18 . с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-013 | щебенение | 0,300 км/1500м2 |
| 13 | Ул. Новоселов от д.1 до д. 44(48) с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-030 | Асфальтобетон | 0,900 км/4500м2 |
| 14 | Ул. Кирова с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-036 | щебенение | 1,225 км/6125м2 |
| 15 | Ул. Лесная с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-027 | щебенение | 1,250 км/6250м2 |
| 16 | Ул. Южная | 37-234-832 ОП МП 001-037 | щебенение | 1,290 км/6000м2 |
| 2026год |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Новая с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-053 | Асфальтобетон | 0,634 км/3170м2 |
| 18 | ул. Студенческая от д.6 до дома №21, подъезд к детской площадке д.25 с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-052 | Асфальтобетон | 0,473км /2446 м2 |
| 19 | ул. Калинина от ул. Мостовая д. 13 до пересечения ул. Кутузова д.1с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-012 | Асфальтобетон | 0,620 км/3100м2 |
| 20 | ул. Ворошилова от д.64 Бухарова с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-023 | Асфальтобетон | 0,150 км/1818м2 |
| 21 | Ул. Пушкина от пересечения ул. Гагарина до д.23 с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-041 | Асфальтобетон | 0,430 км/2150м2 |
| 22 | ул. Аэродромная от д.1 до пересечения ул. Кооперативная, с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-050 | Асфальтобетон | 0,750 км/3375м2 |
| 21 | ул. Советская восстановление тротуара от д. 66 до д.133 до ул. Фрунзе с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-002 | Асфальтобетон | 1,000 км/2000м2 |
| 22 | ул. 8 Марта проезд к дворовым территориям многоквартирных домов д.55, д.57. до ДЮЦ с.Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-003 | Асфальтобетон | 0,161 км/322м2 |
| 23 | Ул. Томина д.3 до д.26 с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-039 | Асфальтобетон | 0,500 км/2500м2 |
| 24 | Ул. Комарова от д.13 до д.38 с.Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-034 | Асфальтобетон | 0,850 км/5100м2 |
| 25 | ул. Бухарова от д. 1А до д.40 с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-020 | щебенение | 0,598 км/2990м2 |
| 23 | ул. Бухарова восстановление тротуаров от казначейства до д.72 с. Целинное | 37-234-856 ОП МП 001-020 | Асфальтобетон | 0,267 км/534м2 |
| 26 | Ул. Менделеева от д. 49 до д.1, от д. 2 до д.18 | 37 ОП РЗ 37 К-0003 | щебенение | 1,425/6450 |
| 27 | ул. Центральная с. Дулино | 37-234-810 ОП МП 001-01 | Асфальтобетон | 0,825км/4538 м2 |
| 28 | Ул. Больничная (до ФАП) с. Половинное | 37-234-836 ОП МП 001-09 | Асфальтобетон | 0,200км/1100 м2 |
| 29 | Пер Клубный д.6(СДК), от. д.1 пер. Рабочий до д.2 пер. Школьный и далее до д. 28 ул. Береговая (школа) с. Матвеевка | 37-234-832 ОП МП 001-08, 37-234-832 ОП МП 001-09, 37-234-832 ОП МП 001-02 | Асфальтобетон | 0,570км/3135 м2 |
| 30 | Пер. Клубный д.6, от. д. 1 пер. Рабочий до д.2 пер. Школьный и далее до д. 28 ул. Береговая (школа) с. Матвеевка | 37-234-832 ОП МП 001-09 | Асфальтобетон | 1- пешеходный переход |

Приложение 5 к муниципальной Программе Целинного муниципального округа Курганской области "Совершенствование и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Целинного муниципального округа Курганской области  на  2023 - 2026годы"

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения показателей по годам |  |  |  | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |  |
| 1 | Доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения(и с усовершенствованным покрытием) | % | 16,2 | 27,5 | 30,0 | 32,0 | 31 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0 | 7,3 | 3,0 | 1,6 | 16,0 |